**2주차 졸업프로젝트2(계속반) 활동보고**

|  |  |
| --- | --- |
| 활동기간 | 2021.09.03 ~ 2021.09.09 |
| 구성원(팀원) | 한승진 201511235  최지윤 201710150  김나영 201813291 |
| 금주계획 | 1. 메뉴 추천 시스템 구현 |
| 금주 진행 내용 | 1. 지도교수님과 미팅  * UI 및 메뉴 추천 시스템 경과 보고(나이브 베이지안) * 메뉴 추천 시스템 데이터 검증(결과 분석) * 메뉴 추천을 카테고리별로 묶어서 산출 * 칼만 필터에 대해서 알아보기  1. 메뉴 추천 시스템 개발  * 나이브 베이지안 방식으로 구현 * 메뉴별로 확률값을 sorting 해서 결과값 도출 |
| 추진계획변동사항 | 해당 없음 |
| 다음주 계획 | 1. 칼만 필터 자료 리서칭 2. 메뉴 추천 시스템 수정 3. UI 수정 |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다.  2021년 09월 09일    최지윤 (인)  한승진 (인)  김나영 (인)    지도교수: 박소영 교수님 (인) | |