**3주차 졸업프로젝트2(계속반) 활동보고**

|  |  |
| --- | --- |
| 활동기간 | 2021.09.10 ~ 2021.09.16 |
| 구성원(팀원) | 한승진 201511235  최지윤 201710150  김나영 201813291 |
| 금주계획 | 1. 칼만 필터 자료 리서칭 2. 메뉴 추천 시스템 수정 3. UI 수정 |
| 금주 진행 내용 | 1. 손 떨림 보정을 위한 자료조사  * 칼만 필터 자료 리서칭 * 파티클 필터 자료 리서칭  1. 메뉴 추천 시스템 개발 및 수정  * 나이브 베이지안 방식 적용 * 메뉴별로 확률값을 sorting 해서 결과값 도출 * 확률값은 카테고리별로 분류해서 결과 도출  1. UI 수정  * 대표 시연 시나리오 맞춤 UI flow 구성 |
| 추진계획변동사항 | 해당 없음 |
| 다음주 계획 | 1. 프로젝트 계획서 작성 |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다.  2021년 09월 16일    최지윤 (인)  한승진 (인)  김나영 (인)    지도교수: 박소영 교수님 (인) | |