**5주차 졸업프로젝트2(계속반) 활동보고**

|  |  |
| --- | --- |
| 활동기간 | 2021.09.24 ~ 2021.09.30 |
| 구성원(팀원) | 한승진 201511235  최지윤 201710150  김나영 201813291 |
| 금주계획 | 4주차 : 프로젝트 계획서 작성  5주차 :   1. 개선 방안 리서칭 2. 리소스 제작 3. 서버제작(호스팅, rest api, 나이브 베이지안) 4. 프론트 UI Flow 제작 |
| 금주 진행 내용 | [ 4주차 ]   1. 프로젝트 계획서 작성    1. 기존 기획서 반영하여 재정리 및 변경 내역 정리    2. 리서칭 및 스터디 한 내용 바탕으로 시스템 구축 계획 및 SW 구현 계획 정리    3. 전시회 일정에 맞춰 총 일정 조정 2. 교수님 피드백 확인   -제품 개발이 아니므로 메뉴 추천 시나리오 과정에 집중  -특정 매장을 가정하고 메뉴 구성 및 매출 데이터 구성하는 것도 좋을 것  [ 5주차 ]   1. 손떨림 보정 테스트    1. 칼만필터 테스트    2. 애니메이션 방식 테스트 🡺 이 방법이 더 좋아서 선택 2. UI 제작 시작 |
| 추진계획변동사항 | 해당 없음 |
| 다음주 계획 | 1. UI 제작, 서버 제작 |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다.  2021년 09월 30일    최지윤 (인)  한승진 (인)  김나영 (인)    지도교수: 박소영 교수님 (인) | |